 Referat fra vejledermøde #4

**Dato:** 29-02-2016

**Tid:** 09:00 - 10:00

**Sted:** 312E

**Fremmødte:** Nicklas, Anders, Christian, Mette, Troels

**Udeblevet med afbud:** Rasmus

**Udeblevet uden afbud:**

**Dagsorden:**

**Kommentarer fra mødet:**

**Hvad der er lavet**

Der er lavet udkast til 4+1 View modellen og vurderet hvilke vi vil bruge

Der er skrevet lidt software - kun Nicklas der står til at have skrevet noget, skal vi huske at få det delt ud ellers fejler vi

Troels kunne godt se at klassediagrammerne er lavet efter softwaren – så bliver det kun gjort for completeness og det gider han ikke se

Behøver ikke nødvendigvis parametre på klassediagrammet på det her tidspunkt

**Troels’ kommentarer til backlog og tasks**

Kan godt se på vores backlog at vi har lavet den med point så den passede til sprintet – og ikke den anden vej rundt som vi egentlig skal gøre

Skal vi gøre på den rigtige måde næste sprint – ellers arbejder vi ikke iterativt (arbejdet skal baseres på så kloge man blev i sidste sprint)

Hvordan der er kommet fra user stories til taskene

Vi har sagt hvilke ting vi skal have lavet og smidt dem ind som tasks

Taskene skal have værdi for kunden når de er blevet lavet – deles op i hvilke ting der skal til før at kunne udføre user storien (opsæt database, infrastruktur til database, forretningsmanager interface) En del af taskene er så at den kommer med i de forskellige views, den er beskrevet og at der skal laves test til den (det er en naturlighed i opgaven at de forskellige dokumenterende ting skal laves)

De opgaver der overlapper lidt skal de to personer sætte sig ned og snakke om det

Der er to backlogs – product backlog og sprint backlog

Sprint backlog er den vi hele tiden har arbejdet med – de user stories som vi har valgt ud som der skal arbejdes med

Product backlog skal være fyldt med alle de user stories der skal laves i produktet – skal bare kunne tages herfra og flyttes i sprint backloggen når der planlægges sprint

De højest prioriterede user stories skal være groomet mest (bedst og mest detaljeret formuleret og opdelt)

Vi skal have udfyldt vores product backlog – og løbende groomes i løbet af sprintene

**Review**

Vores acceptkrav var ikke alle testbare

De informerede om en database til stregkoder hvor varerne måske kan hentes fra

**Hvad der skal laves**

Dokumenter skal rettes efter review og Troels’ kommentarer

De ting vi har lavet skal dokumenteres og begrundes for de valg der er taget osv.

**Processen**

Vi har siddet meget hver for sig indtil videre – Troels vil gerne have at vi sidder sammen og laver ting hvis det er muligt

**Spørgsmål**

I tvivl om hvad der skal være på dagsorden – Troels siger det bliver mere klart når vi kommer længere i processen

Han mangler lidt at han også kan tilføje punkter til dagsorden

**Generelt**

Vi skal have et sprint goal som skal være i tankerne i hver beslutning der tages i sprintet

Vi skal have givet bruger et andet navn for der er jo flere brugere af systemet – forbruger er et godt navn

Vi skal gå væk fra ideen om at lave én applikation til både forbruger og forretningsmanager – ikke smart at forbruger skal have en masse funktioner liggende som han aldrig skal bruge – specielt hvis der er opdateringer til forretningen som brugeren SKAL hente selvom han ikke skal bruge det

Meget mere nærliggende og billigere at lave det om til en webapplikation senere hen når det allerede er delt op

Package diagrams er gode til at dele klassediagrammer op og åbne en pakke og vise hvorfra der er afhængighed til en anden pakke

**Næste møde:**

Med vejleder: fredag d. 4. marts 2016 klokken 12.30-13.00 (Troels skal på skiferie så ikke møde på næste mandag)

**Kage:**