 Referat fra vejledermøde #8

**Dato:** 25-04-2016

**Tid:** 09:00 - 10:00

**Sted:** 312E

**Fremmødte:** Nicklas, Anders, Christian, Mette, Rasmus, Troels

**Udeblevet med afbud:**

**Udeblevet uden afbud:**

**Dagsorden:**

**Kommentarer fra mødet:**

**Sprint Review**

Demo af produktet:

* I stedet for username skal der måske stå forretningsnavn, når det er det der står når man opretter sin forretning
* Vi må ikke have hurtigtest login liggende i vores produktionssoftware
* Kan ikke trykkes enter fra login
* Må godt være mere beskrivende over hvad de forskellige funktionaliteter/knapper kan
* Burde måske afrunde til nærmeste hele øre – i stedet for 2,035267 kr
* Ikke testet med blankt prisområde – så tilføjer den med den sidst indtastede pris
* Når et menupunkt forlades og der gås tilbage til menupunktet står labelen der stadig
* Fejl med fjern produkt – den siger det er fjernet, men når det forsøges indsat igen, siger den at den allerede er der
* Tilføj produkt, fjern produkt, ændre prisen – enten ikke -en på ellers skal det være der over det hele
* Consumer – skal laves en clear list til indkøbslisten
* Mangler total pris for ens indkøb
* Skal hedde stk. pris, antal, pris – ikke samlet pris
* Mangler konsistens i user interfacet – dansk eller engelsk – labels bliver nogle steder fremhævet når man kører over dem, andre steder ikke

**Næste sprint**

Til næste gang skal Troels kunne se noget dokumentation og noget rapport

Når vores sprint er afsluttet skal det jo være done – og ikke have en masse ting der skal rettes op på, som vi har

De udestående opgaver ryger øverst i næste sprint så de kan blive gjort færdige

Det med at der kan fjernes en forretning fra ens indkøbsseddel synes Troels er ret vigtig – så hvis kun 1 vare i føtex skal der kunne vælges at man ikke vil handle i føtex, så listen genereres igen uden føtex

Gerne være sådan at alle kommer lidt over alle de forskellige områder – DAL, BLL, PL, Consumer, Administration

Vi skal finde ud af om det næste er vores sidste sprint – hvis det er skal vi planlægge efter at det vi har til sidst i sprintet er vores endelige produkt – ellers skal der eventuelt tages en uge fra rapportskrivningen og lægges et en-uges sprint ind der

**Generelt**

Når vi sætter os ned og holder demo med Troels (eller kunden) skal vi upfront sige hvilke kendte bugs og defects der er inden, så det ikke kommer som en overraskelse

Sørge for at der er konsistens i rapporten for det er sådan noget som censor lægger mærke til

Starte med at skrive omkring vores valg og begrundelser heraf – både teknologivalg og andre valg igennem processen

**Næste møde:**

**Kage:**